Projekt

UCHWAŁA NR …/…/…

RADY GMINY w BIESIEKIERZU

z dnia … stycznia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia aktualizacji „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017 – 2020”**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 poz. 1437i poz. 1495) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się aktualizację „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017 – 2020”, przyjętego Uchwałą Nr XXVII/201/16 z Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 grudnia 2016 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy:  
- osoby sporządzającej: …………………………………………….  
- osoby weryfikującej: (Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu)……………..  
- Radcy Prawnego:…………………………………………………..

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 1-7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U . z 2019 poz. 1437 ze zm.), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne opracowuje wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przedkłada plan wójtowi, który sprawdza czy zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Plan spełniający ww. warunki rada gminy uchwala w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia planu wójtowi.

Przedmiotowa aktualizacja dotyczy dokumentu uchwalonego Uchwałą nr XXVII/201/16 z dnia 22.12.2016 r. *w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych* oraz zaktualizowanego Uchwałą nr XXXVIII/276/17 z dnia 09.11.2017 r. *w sprawie uchwalenia aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z o.o. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze Gminy Biesiekierz na lata 2018-2020*.

Przedmiotowa aktualizacja jest wynikiem wielu uzgodnień z Gminą Biesiekierz, trwających od marca 2019 r. Ostateczna i procedowana obecnie aktualizacja została złożona do wójta 14 listopada 2019 r. i zaprezentowana przez Prezesa Zarządu RWiK na posiedzeniu wspólnym wszystkich komisji Rady Gminy w Biesiekierzu w dniu 25.11.2019 r.

Ponadto aktualizowany dokument obejmuje zakres określony w art. 21 ust 2 i spełnia przesłanki ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Wobec powyższego podjęcie uchwały aktualizującej Plan jest zasadne i pozwoli na realizację zadań rozwojowych w przedmiotowym obszarze.

Załącznik do UCHWAŁY  
NR …/…/… RADY GMINY w BIESIEKIERZU z dnia… stycznia 2020 r.

Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki

z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi

i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze

gminy Biesiekierz na lata 2017 - 2020

(aktualizacja Planu na lata 2019 - 2020)

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Białogardzie

Białogard listopad 2019 r.

**WPROWADZENIE**

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o .o . w Białogardzie prowadzi statutową działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie: umowy Spółki – Nr KRS 0000053791, zezwolenia na działalność gospodarczą na terenie gminy Biesiekierz: Decyzja z dnia 14.07.2005r. oraz w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U . z 2019.1437 tekst jednolity), zwanej dalej ustawą i ustawę z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U . z 2019.712 tekst jednolity)

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków (art. 5 ust. 1 Dz.U .2019.0.1437 t.j. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane również zapewnić realizację budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji (art. 15 ust. 1 Dz.U .2019.0.1437 t.j. - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków). Nie zwalnia to gmin z realizacji ich zadań w tym zakresie i nie oznacza to także przeniesienia tych zadań na przedsiębiorstwo.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa został opracowany na podstawie art. 21 ust. 1 - 3 ustawy, przy uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań technicznych i ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Opracowany plan rozwoju i modernizacji jest zgodny z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,   
ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustaleniami udzielonego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Załączone do niniejszego planu tabele zawierają:

* zakres rzeczowy przedsięwzięć;
* zakres realizacji i nakłady finansowe w poszczególnych latach oraz źródła ich finansowania;

Zakres tematyczny planu zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy określa w szczególności:

1. planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych;
2. przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach;
3. przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
4. nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach;
5. sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Niniejszy plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych obejmuje okres 2 lat od 2019 do 2020 roku. Plan ma charakter otwarty i może być sukcesywnie uzupełniany i korygowany. Dotyczy to zwłaszcza zmian rzeczowych, kosztowych i czasowych planowanych przedsięwzięć oraz kierunków pozyskiwania środków na ich realizację, których wcześniej nie można było przewidzieć.

Na podstawie planu wieloletniego będą opracowywane roczne plany inwestycyjne przedsiębiorstwa.

1. **Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych w latach 2019 - 2020.**

Podstawowym przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest:

1. pobór wody z ujęć podziemnych, jej uzdatnianie oraz dystrybucja na potrzeby:

* gospodarstw domowych,
* przedsiębiorstw,
* instytucji,
* obiektów użyteczności publicznej.

1. odbiór ścieków do kanalizacji sanitarnej, transport rurociągami na oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie zgodne z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym.
2. prowadzenie działalności remontowo-inwestycyjnej urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
3. świadczenie usług na rzecz ludności i podmiotów gospodarczych w zakresie:

* wywozu nieczystości płynnych,
* wynajmu sprzętu specjalistycznego maszyn i urządzeń.

Na terenie gminy Biesiekierz z usług wodociągowych korzysta 93,1%, a z usług kanalizacyjnych 74,5% mieszkańców. Realizacja zadań inwestycyjnych „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o .o . w Białogardzie na lata 2019-2020 dla gminy Biesiekierz” spowoduje dalszą poprawę jakości usług świadczonych dotychczasowym i potencjalnym klientom, a także umożliwi korzystanie z sieci miejskiej kolejnym mieszkańcom.

Planowaną sprzedaż wody i ścieków na lata 2019 – 2020 przedstawia poniższa tabela:

Tabela 1. Planowana sprzedaż wody i ścieków na lata 2019 – 2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Planowana sprzedaż ilościowa | 2019r. | 2020r. |
| wody w tys. m3 | 270,6 | 270,6 |
| ścieków w tys. m3 | 201,8 | 201,8 |

Modernizacja przyłączy i sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wpłynie na polepszenie warunków bytowych mieszkańców gminy Biesiekierz, zapewni stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu, zmniejszy ilość występujących na sieci awarii oraz poprawi jakość dostarczanej wody.

W przypadku modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie nowych sieci, inwestycje te wpłyną na ograniczenie szkód ekologicznych, jakie wywołują nieszczelne sieci kanalizacji sanitarnej, lub umożliwią rozwój budownictwa mieszkaniowego na terenach objętych inwestycją budowy nowych sieci.

1. **Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne**

Zadania ujęte w wieloletnim planie rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych mają na celu zabezpieczenie trwałej i ciągłej sprawności potencjału technicznego Spółki, poprawę jakości usług jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych gminy.

Plan ten obejmuje zadania w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń wodociągowych dotyczą:

* budowy sieci wodociągowej;
* wymiany sieci wodociągowej;
* budowę stacji podnoszenia ciśnienie;
* budowę stacji uzdatniania wody;
* odwiertów studni głębinowych.

Zadania inwestycyjne dotyczące urządzeń kanalizacyjnych obejmują:

* wymianę sieci kanalizacyjnej;
* modernizację przepompowni ścieków.

Realizacja w /w zadań pozwoli na zasilenie w wodę i odbiór ścieków z terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, poprawę stanu technicznego istniejących sieci, obiektów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. **Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków.**

Przedsiębiorstwo od lat prowadzi działania mające na celu zracjonalizowanie zużycia wody i wprowadzania ścieków. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane przez Spółkę w zakresie racjonalizacji zużycia wody to:

* systematyczne opomiarowanie odbiorców wody,
* systematyczna wymiana wodomierzy, które utraciły ważne cechy legalizacyjne,
* wymiana dotychczas funkcjonującego zasobu wodomierzowego na wodomierze   
  o wyższej klasie dokładności, odporne na próby zakłócania pracy liczydła oraz przystosowane do odczytu radiowego,
* wdrożenie systemu radiowego odczytu wodomierzy,
* prowadzenie systemu lokalizacji wycieków i wykrywania nieszczelności.

Głównym celem niniejszych przedsięwzięć jest jak najdokładniejsze opomiarowanie usług dostarczanych przez Spółkę, które przyczyniają się do zmniejszenia strat na sprzedaży wody oraz wymuszają bardziej racjonalne korzystanie z wody. Budowa nowej stacji uzdatniania wody będzie w stanie zapewnić wodę dla rozwijającej się gminy Biesiekierz, a dodatkowa studnia głębinowa w m. Biesiekierz stanowić będzie zabezpieczenie awaryjne istniejącego SUW-u .

Realizacja zadania inwestycyjnego związanego z wymianą sieci kanalizacyjnej pozwoli   
na likwidację nieszczelności sieci kanalizacyjnej, ograniczając w ten sposób dopływ wód infiltracyjnych a co przenosi się zawsze na obniżenie kosztów oczyszczania ścieków.

1. **Sposoby finansowania planowanych inwestycji**

Całkowity koszt inwestycji związanych z realizacją Planu Wieloletniego na lata 2019 – 2020 wynosi 2 550 tys. zł. Z uwagi na wielkość planowanych przedsięwzięć modernizacyjnych i rozwojowych planuje się, że w latach 2019 - 2020 nakłady finansowe będą pochodziły z następujących źródeł:

* środki własne w wysokości 772 tys. zł.
* środki pochodzące z pożyczek 807 tys. zł.
* środki pochodzące z dotacji 296 tys. zł.
* środki pochodzące z kredytu 675 tys. zł.

1. **Aktualizacja planu na lata 2019-2020 wprowadzona do Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Białogardzie na lata 2017-2020 zatwierdzonego Uchwałą Nr XXVII/201/16 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 22 grudnia 2016r.**

Poniżej przedstawiono zaktualizowane Plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2019 - 2020 pod względem rzeczowo-finansowym.

Tabela nr 2. Infrastruktura wodociągowa

| Lp. | Zadanie | Koszt inwestycji tys. zł. | Źródła finansowania | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana sieci wodociągowej DN 90 w Biesiekierzu 187,50 m wykonawstwo | 58 | środki własne | 58 |  |
| 2 | Wymiana sieci wodociągowej w m. Biesiekierz dz. nr 22/19 - ok 230 m projekt | 8 | środki własne |  | 8 |
| 3 | Budowa sieci wodociągowej w m. Biesiekierz dz. nr 2/109, 2/115, 2/116 - ok 330 m, przełączenie budynków po trasie nowoprojektowane sieci, przełączenie budynków znajdujących się na działkach nr 2/20, 2/22, 2/28, 2/60 do istniejącej sieci wodociągowej projekt + wykonawstwo | 100 | kredyt |  | 100 |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej DN 80 75mb. oraz przełączenie 2 budynków mieszkalnych w Biesiekierzu na dz. Nr 158/1. Włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej PVC DN 90 na dz. nr 89/5, - projekt | 7 | środki własne | 7 |  |
| 5 | Wymiana sieci wodociągowej w Parsowie 2000 mb. - projekt + wykonawstwo | 24 | środki własne |  | 24 |
| 400 | kredyt |  | 400 |
| 6 | Wymiana sieci wodociągowej Warnino 193,0 m z przyłączami 36,0 m - wykonawstwo | 150 | środki własne | 150 |  |
| 7 | Odwiert studni głębinowej w m. Biesiekierz SUW II- projekt | 22 | środki własne |  | 22 |
| 8 | Budowa SUW wraz z odwiertem 2 studni głębinowych w m. Cieszyn - projekt | 75 | kredyt |  | 75 |
| 9 | Budowa SPC w m. Stare Bielice - projekt | 15 | środki własne |  | 15 |
| 10 | Wymiana sieci wodociągowej w Kraśniku Kosz. 230 m - projekt | 8 | środki własne |  | 8 |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Laskach Koszalińskich 2,2 km - wykonawstwo | 15 | środki własne | 15 |  |
| 236 | dotacja | 92 | 144 |
| 544 | pożyczka | 272 | 272 |
| 12 | Przebudowa sieci wodociągowej w m. Świemino 1,0 km - wykonawstwo | 11 | środki własne | 11 |  |
| 60 | dotacja |  | 60 |
| 263 | pożyczka |  | 263 |
| 13 | Wymiana sieci wodociągowej z DN 50 na DN 90 w m. Stare Bielice, 180 m, dz. Nr 209/1 - wykonawstwo | 40 | kredyt |  | 40 |
| 14 | Budowa sieci wodociągowej wraz z stacją hydroforową kontenerową w m. Rutkowo - projekt | 30 | kredyt |  | 30 |
| 15 | Zakup sieci wodociągowych | 149 | środki własne | 49 | 100 |
| **Razem** | | 467 | środki własne | 290 | 177 |
| 296 | dotacja | 92 | 204 |
| 807 | pożyczka | 272 | 535 |
| 645 | kredyt | 0 | 645 |
| **Ogółem** | | **2 215** | **środki ogółem** | **654** | **1 561** |

Tabela nr 3. Infrastruktura kanalizacyjna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Koszt inwestycji tys. zł.** | **Źródła finansowania** | **2019** | **2020** |
| 1 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej Biesiekierzu dz. Nr 22/19 230m - projekt | 8 | środki własne |  | 8 |
| 2 | Modernizacja przepompowni P 503 w m. Nowe Bielice - projekt | 30 | kredyt |  | 30 |
| 3 | Zakup sieci kanalizacyjnych | 220 | środki własne | 70 | 150 |
| **Razem** | | 228 | środki własne | 70 | 158 |
| 0 | dotacja | 0 | 0 |
| 0 | pożyczka | 0 | 0 |
| 30 | kredyt |  | 30 |
| **Ogółem** | | **258** | **środki ogółem** | **70** | **188** |

Tabela nr 4. Zakupy inwestycyjne

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Koszt inwestycji tys. zł.** | **Źródła finansowania** | **2019** | **2020** |
| 1 | Komputeryzacja | 26 | środki własne | 16 | 10 |
| 2 | Zakupy środków małocennych | 32 | środki własne | 22 | 10 |
| 3 | Dział utrzymania ruchu | 17 | środki własne | 2 | 15 |
| 5 | Dział energetyki i automatyki | 0 | środki własne |  |  |
| 4 | Dział technologiczny | 2 | środki własne | 1 | 1 |
| **Razem** | | **77** | **środki własne** | **41** | 36 |
| **Ogółem** | | **77** | **środki ogółem** | **41** | **36** |

Tabela nr 5. Plan finansowy na lata 2017 - 2020 ogółem

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Koszt inwestycji tys. zł.** | **Źródła finansowania** | **2019** | **2020** |
| 1 | Infrastruktura wodociągowa | 467 | środki własne | 290 | 177 |
| 296 | dotacja | 92 | 204 |
| 807 | pożyczka | 272 | 535 |
| 645 | kredyt | 0 | 645 |
| 2 | Infrastruktura kanalizacyjna | 228 | środki własne | 70 | 158 |
| 0 | dotacja | 0 | 0 |
| 0 | pożyczka | 0 | 0 |
| 30 | kredyt |  | 30 |
| 3 | Zakupy inwestycyjne | 77 | środki własne | 41 | 36 |
| **Razem** | | **772** | **środki własne** | **401** | **371** |
| **296** | **dotacja** | **92** | **204** |
| **807** | **pożyczka** | **272** | **535** |
| **675** | **kredyt** | **0** | **675** |
| **Ogółem** | | **2 550** | **środki ogółem** | **765** | **1 785** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ………………………………………………………………………………………………………………………..   |  |  | | --- | --- | |  | Zarząd RWiK Sp. z o.o. | | |
|  |  |  |

**Oświadczenie**

Zarząd Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie oświadcza, iż „Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Regionalne Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Białogardzie na obszarze gminy Biesiekierz na lata 2017 – 2020”, w tym jego aktualizacja na lata 2019 – 2020 jest zgodny z ustaleniami zezwolenia wydanego przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a tym samym spełnia wymogi art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U . z 2019 poz. 1437 ze zm.)

………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarząd RWiK Sp. z o.o.