Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami

dla Gminy Biesiekierz

stan na 31 grudnia 2006 r.

Maj 2007r.

Spis treści:

| 1. | Wprowadzenie | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Cel przygotowania opracowania | 4 |
| 1.2. | Podstawa prawna sporządzania sprawozdania | 4 |
| 1.3. | Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone | 4 |
| 1.4. | Data i numer uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami | 4 |
| 1.5. | Okres, jaki obejmuje sprawozdanie | 4 |
| 1.6. | Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części raportu | 5 |
| 1.7. | Sposób zbierania informacji oraz ich źródła | 5 |
| 1.8. | Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące | 5 |
| 2. | Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku | 7 |
| 3. | Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów | 11 |
| 3.1. | Składowisko odpadów | 11 |
| 3.2. | Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów | 24 |
| 4. | Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004-2006 | 31 |
| 5. | Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć | 46 |
| 6. | Ocena stanu monitoringu | 49 |
| 7. | Podsumowanie | 51 |
| 8. | Wykorzystane materiały | 52 |

Spis tabel:

| Tabela 1. | Ilość i rodzaj odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Sianów w latach 2004-2006. |
| --- | --- |
| Tabela 2. | Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) zebranych z terenu gminy Biesiekierz poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Sianów w latach 2004-2006. |
| Tabela 3. | Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) z terenu gminy Biesiekierz poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004-2006. |
| Tabela 4. | Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy Biesiekierz w latach 2004 - 2006 |
| Tabela 5. | Karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006r. |
| Tabela 5.1. | Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006r. – linia segregacji |
| Tabela 5.2. | Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006r. – kompostownia |
| Tabela 6. | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 7. | Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 8. | Wykaz niezbędnych informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 9. | Wykaz niezbędnych informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2004-2006. |
| Tabela 10. | Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006. |
| Tabela 11. | Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami. |

1.   Wprowadzenie

1.1. Cel przygotowania opracowania

Przygotowanie sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami ma na celu:

- wywiązanie się z obowiązku ustawowego;

- analiza porównawcza stanu gospodarki odpadami opisanego w planie i uzyskanego w sprawozdaniu na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.2006r.);

- przedstawienie postępów w realizacji każdego z zadań zapisanych w planie lub wyjaśnienie powodów zaniechania działań lub ewentualnych opóźnień;

- określenie w jakim stopniu do dnia 31 grudnia 2006r., udało się zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w planie gospodarki odpadami;

- przedstawienie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy w dniu 31 grudnia 2006r.;

- uzyskanie wniosków, które powinny zostać uwzględnione w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

1.2. Podstawa prawna sporządzania sprawozdania

Organ wykonawczy Gminy zobowiązany jest do składania co dwa lata Radzie Gminy sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zgodnie art.. 14 ust. 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane według wytycznych Ministra Środowiska dotyczących wzorów sprawozdań z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami.

1.3. Organy, którym sprawozdanie zostanie przedłożone

Poniższe sprawozdanie organ wykonawczy przedłoży radzie gminy oraz zarządowi powiatu zgodne z art. 14 ust. 13 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

1.4. Data i numer uchwały rady gminy w sprawie przyjęcia gminnego planu gospodarki odpadami

Rada Gminy w Biesiekierzu w dniu 17 września 2004r. uchwałą Nr XIX/133/04 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Biesiekierz przyjęła Gminny Plan Gospodarki Odpadami.

1.5. Okres, jaki obejmuje sprawozdanie

Okres sprawozdawczy z realizacji planu gospodarki odpadami, zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach, to okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres.

Zgodnie z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw niniejsze (pierwsze) sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia pierwszego planu gospodarki odpadami (17 września 2004r.) do dnia 31 grudnia 2006r.

  - Krótkie omówienie zawartości poszczególnych części sprawozdania

Zakres niezbędnych informacji, jakie zawiera niniejsze sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odpowiada treści przyjętego planu. Przyjęty plan gospodarki odpadami jest zgodny z planami wyższego szczebla oraz zawiera wszystkie informacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w okresie sporządzania, opiniowania i uchwalania planu, został on opracowany w oparciu o pierwotną wersję rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami.

Obejmuje on postępowanie z wszystkimi rodzajami odpadów. Jednak, mając na uwadze zmiany w ustawie o odpadach obowiązujące od 13 października 2005r. oraz zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, możliwe wydaje się ograniczenie zakresu sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami tylko do opisu zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Jednakże ze względu na zachowanie konsekwencji w działaniach oraz potrzebę uzyskania pełnego obrazu gospodarki odpadami na terenie gminy w niniejszym (pierwszym) sprawozdaniu z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami znalazły się informacje dotyczące zmian w gospodarowaniu wszystkimi rodzajami odpadów na terenie gminy. Zaktualizowany gminny plan gospodarki odpadami będzie dotyczył jedynie odpadów komunalnych.

Zakres informacji objętych sprawozdaniem z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami odnosi się do zmian, które na terenie gminy zaszły od dnia uchwalenia planu gospodarki odpadami do 31 grudnia 2006r., w odniesieniu do wymienionych poniżej aspektów gospodarki odpadami:

1)     Stan gospodarki odpadami na dzień 31 grudnia 2006r., w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów;

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku;

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania;

- istniejące systemy zbierania odpadów;

- rodzaj oraz moc przerobowa instalacji do odzysku odpadów;

- stan formalno-prawny instalacji do unieszkodliwiania odpadów.

2)      Stan realizacji zaplanowanych celów i działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów;

- działań zmierzających do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

- działań wspomagających prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

- działań zmierzających do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów.

3)     Ocena sposobów zaplanowanych źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

4)   Ocena przyjętego systemu monitoringu, w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych w gminnym planie gospodarki odpadami. Ponadto w sprawozdaniu ustosunkowano się do wszystkich zadań przypisanych gminie w krajowym planie gospodarki odpadami oraz innych planach wyższego szczebla, o ile nie zostały one uwzględnione w gminnym planie gospodarki odpadami. Szczególnie wnikliwie w sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami potraktowano określenie stanu formalno-prawnego składowisk odpadów, na których deponowane są odpady odbierane z terenu gminy. Do kompleksowej oceny składowiska odpadów wykorzystano kartę składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006r.

Ponadto w sprawozdaniu umieszczono także informacje istotne dla rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, a które nie wynikają z obecnie obowiązującego planu gospodarki odpadami.

  - Sposób zbierania informacji oraz ich źródła

- wydane decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami wraz z wnioskami o ich wydanie;

- wojewódzka baza danych dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami;

- roczniki statystyczne;

- roczne sprawozdania z działalności wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

- raport o stanie środowiska województwa wydawany przez organy inspekcji ochrony środowiska;

- dane z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie;

- dane z Urzędu Gminy w Biesiekierzu.

  - Autorzy sprawozdania oraz instytucje współpracujące:

- Eko-Efekt Sp. z o.o. z/s w Warszawie;

- Urząd Gminy Biesiekierz.

Opracowanie niniejsze uwzględnia stan prawny na kwiecień 2007r.

# 2.   Rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku

W tabelach 1-3 określono zmiany ilościowe i struktury odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie gminy (w latach 2004-2006); przedstawiono analizę porównawczą obejmującą wszystkie rodzaje odpadów. Wykorzystano do tego informacje z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami na terenie gminy Biesiekierz, wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami; dane z Urzędu Gminy Biesiekierz, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Koszalinie, GUS.

Zestawienia porównawcze w tabelach 1 i 2 wykonano dla odpadów z terenu gminy Biesiekierz poddawanych procesom unieszkodliwiania, a w tabeli  3 dla odpadów poddawanych procesom odzysku.

W niniejszym sprawozdaniu uwzględniono wszystkie rodzaje odpadów zebranych z terenu Gminy Biesiekierz, poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania.

Odpady komunalne z terenu gminy Biesiekierz są poddawane unieszkodliwianiu na terenie ZOO w Sianowie (nazwa i adres instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych – podano w tabeli 5 niniejszego sprawozdania).

Tabela 1. Ilość i rodzaj odpadów komunalnych z terenu gminy Biesiekierz poddanych poszczególnym procesom  unieszkodliwiania na terenie gminy Sianów w latach 2004-2006.

| Kod odpadu | 2004r. | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 20 03 01 | 733,9 | D5 | 627,4 | D5 | 589 | D5 |
| SUMA | 733,9 |  | 627,4 |  | 589 |  |

Źródło: Dane z PGK Koszalin oraz z Wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami (04.2007r.)

Odpady komunalne z terenu Gminy Biesiekierz unieszkodliwiane na terenie Gminy Sianów (ZOO Sianów) w latach 2004-2006 poddane zostały procesowi unieszkodliwienia wyłącznie przez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne (D5).

Ilość odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie (D5) w roku 2006 zmalała w stosunku do ilości unieszkodliwianej przez składowanie (D5) w roku 2004 o ok. 20%, co może świadczyć o zmniejszeniu ilości obsługiwanej populacji i skuteczności systemu zbiórki odpadów komunalnych (zmieszanych).

Tabela 2.  Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) zebranych z terenu gminy Biesiekierz poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy Sianów w latach 2004-2006.

| Kod odpadu | 2004r. | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu unieszkodliwiania |
| 02 02 02 | 74,6 | D13,D14,D15 | 77,5 | D13,D14,D15 | 45,8 | D13,D14,D15 |
| 08 04 10 | 2,6 | D13,D14,D15 | - | - | - | - |
| 10 12 01 | 7946 | D13,D14,D15 | 9 | D13,D14,D15 | 9,8 | D13,D14,D15 |
| 15 01 03 | 0,8 | D10,D11, D13,D14,D15 | - | - | - | - |
| 15 01 05 | 0,1 | D13,D14,D15 | - | - | - | - |
| 15 01 11* | 0,09 | D13,D14,D15 | - | - | - | - |
| 16 01 07* | 0,89 | D13,D14,D15 | 0,584 | D13,D14,D15 | - | - |
| 16 01 99 | 1,5 | D5,D13,D14, D15 | - | - | - | - |
| 16 06 01* | 0,17 | D13,D14,D15 | 0,07 | D13,D14,D15 | 0,018 | D13,D14,D15 |
| 15 01 10* | - | - | 0,358 | D13,D14,D15 | - | - |
| 15 02 02* | - | - | 0,28 | D13,D14,D15 | - | - |
| 15 02 03 | - | - | 0,8 | D13,D14,D15 | - | - |
| 17 04 05 | - | - | 0,7 | D13,D14,D15 | - | - |
| SUMA | 8031,5 |  | 89,9 |  | 55,6 |  |

Źródło: Dane z wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami (04.2007r.)

W strumieniu odpadów składowanych dominują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiąc w roku 2005 ok. 87 %, a w roku 2006 ok. 91 % całego strumienia odpadów poddawanych składowaniu, zwiększa się ich udział o ok. 4 %.

W roku 2004 udział odpadów komunalnych niesegregowanych zmieszanych w całym strumieniu odpadów składowanych wynosił ok. 8%; (tak mała wartość spowodowana była bardzo dużą ilością składowanych w tym roku odpadów z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej 10 12 01- 7946 Mg).

Malejąca ilość odbieranych odpadów komunalnych z terenu gminy przy jednoczesnym zaostrzaniu się norm odzysku (ustawa o odpadach, KPGO) powoduje konieczność zwiększenia skuteczności zarówno zbiórki odpadów zmieszanych, jak też zbiórki selektywnej i zwiększenia ilości odzyskiwanych odpadów. Stąd w aktualizowanym GPGO należy przewidzieć działania (np. doposażenie w pojemniki), które pozwolą objąć obsługą w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych docelowo 100 % mieszkańców.

Ponadto konieczna jest intensyfikacja i odpowiednia organizacja działań edukacyjno – informacyjnych, którą również należy zaplanować w GPGO, tak by zwiększyć skuteczność działań w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów (odpowiedni system motywacyjny dla społeczeństwa gminy).

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Biesiekierz unieszkodliwiane były (w latach 2004-2006) wyłącznie przez składowanie na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Ilość odpadów innych niż komunalne składowanych w roku 2006 zmniejszyła się o ok. 38% w stosunku do roku 2005.

Z uwagi na zaostrzenie norm dotyczących ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji po 2010r. (ustawa o odpadach, art. 16a) unieszkodliwianych przez składowanie, będzie konieczne unieszkodliwianie tych odpadów poza składowaniem lub odzysk - np. przez kompostowanie. W aktualizowanym planie należy więc przewidzieć kierowanie strumienia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji do kompostowania, alternatywnie wprowadzenie kompostowania w kompostownikach przydomowych, bądź wprowadzenie systemu odbioru segregowanych odpadów biodegradowalnych i kierowania ich na instalacje (np. kompostownie) poza terenem gminy (w ZOO Sianów).

System odzysku odpadów ulegających biodegradacji zaplanować należy po wykonaniu m.in. analizy struktury i rozmieszczenia zabudowy na terenie gminy, odległości istniejących instalacji odzysku bioodpadów, obliczenia limitów dla poszczególnych lat planistycznego okresu, odpadów biodegradowalnych odbieranych selektywnie z terenu gminy, które będzie konieczne unieszkodliwiać poza składowaniem.

Tabela 3. Ilości i rodzaje odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) zebranych na terenie gminy Biesiekierz poddanych poszczególnym procesom odzysku w latach 2004-2006.

| Kod odpadu | 2004r. | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku | Masa [Mg] | Oznaczenie procesu odzysku |
| 03 01 05 | 4283 | R1 | - | - | - | - |
| 15 01 01 | 2,5 | R2,R4,R5,R6,R7, R8,R9,R11,R12, R13,R14 | 0,1 | R2,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R11,R12,R13,R14 | - | - |
| 16 01 03 | 3,8 | R11, R12, R13, R14 | 1,7 | R11, R12, R13, R14 | 1,3 | R11, R12, R13, R14 |
| 16 01 17 | 3,5 | R2.R4,R5,R6, R7,R8,R9 | - | - | - | - |
| 16 01 19 | 2,8 | R11, R12, R13, R14 | 0,6 | R11, R12, R13, R14 | - | - |
| 16 01 20 | 1,9 | R5 | - | - | - | - |
| SUMA | 4292,8 |  | 1,8 |  | 1,3 |  |

Źródło: Dane z wojewódzkiej bazy danych dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami (04.2007r.)

Odpady (z wyłączeniem odpadów komunalnych) odebrane z terenu gminy Biesiekierz w latach 2004-2006 poddane były głównie procesom odzysku R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części) oraz R5 (recykling lub regeneracja innych materiałów nieorganicznych).

Analiza tabeli 3 wskazuje, iż znacznie maleje ilość odpadów poddawanych procesom odzysku. W roku 2004 dużą ilość odpadów o kodzie 03 01 05 czyli trocin, wiórów, drewna, ścinek, płyt wiórowych - 4283 Mg poddano procesowi odzysku R1 (na terenie gminy w miejscowości Nowe Bielice 36a znajduje się zakład przeróbki drewna Drewexim). Ilość odpadów poddanych odzyskowi w 2006 roku zmalała w stosunku do roku 2005 o ok. 28%. W roku 2006 jedynym odpadem poddanym odzyskowi były zużyte opony (16 01 03).

Tabela 4.  Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu Gminy Biesiekierz w latach 2004–2006.

| Odpady komunalne zebrane z: | 2004r. | 2005r. | 2006r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Masa [Mg] | Masa [Mg] | Masa [Mg] |
| Handlu, małego biznesu, biur i instytucji | 356,34 | 326,34 | 296,69 |
| Usług komunalnych | - | - | - |
| Gospodarstw domowych | 375,43 | 298,99 | 290,19 |
| SUMA | 731,8 | 625,3 | 586,9 |

Źródło: Dane z PGK Koszalin  (04.2007r.)

W aktualizowanym planie wprowadzić modyfikację istniejącego systemu zbiórki selektywnej odpadów komunalnych lub w inny sposób podnieść skuteczność funkcjonującego systemu, tak aby gwarantował on wywiązywanie się gminy z uzyskiwania wyznaczonych poziomów odzysku poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych - zwłaszcza osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu komunalnych odpadów opakowaniowych (zgodnie z art. 16a ustawy o odpadach i rozporządzenia MŚ w tym zakresie).

Ponadto analiza danych sugerować może brak funkcjonującego na terenie gminy systemu odbioru odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. Stan ten powinien zostać przeanalizowany w aktualizowanym planie, gdzie na podstawie obliczeń limitów odpadów niebezpiecznych koniecznych do wysegregowania z odpadów komunalnych powinny zostać zaplanowane systemowe rozwiązania dla gminy (odpowiedni system odbioru, ew. GPZON z odpowiednim wyposażeniem, docelowo kierowanie do odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów na instalacje poza terenem gminy) zgodnie z art. 16 ustawy o odpadach.

Objaśnienia do tabel 1-3:

    - Kod odpadu - według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

    - Masa - według informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych prowadzonej przez marszałka województwa lub w odniesieniu do 2006r. zgodnie z informacjami zawartymi w formularzach służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737).

    - Oznaczenie procesu odzysku - zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Oznaczenie procesu unieszkodliwiania - zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

    - W tabelach zebrano zsumowane dane o odpadach poddanych unieszkodliwianiu i odzyskowi na terenie gminy. Podano łączną masę odpadów dla każdego kodu odpadów. Jeżeli odpady jednego rodzaju były poddawane różnym procesom odzysku, pokazano w odrębnych wierszach, jaka masa danego odpadu była poddana jakiemu procesowi unieszkodliwiania lub odzysku.

Podsumowanie tabel 1-4:

W podsumowaniu każdej z tabel ujęto najistotniejsze zmiany w zakresie ilości i rodzajów odpadów z terenu gminy poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub odzysku w okresie 2004-2006. Z reguły rok 2004 przyjmuje się jako bazowy ponieważ, w tym właśnie roku w większości województw zostały uruchomione wojewódzkie bazy danych. Dla gminy Biesiekierz dane z roku 2004 znacznie różnią się od wartości z pozostałych dwóch lat. Jest to związane ze znaczną ilością dwóch rodzajów odpadów (03 01 05 i 10 12 01) wytworzonych na terenie gminy w roku 2004. Tak więc dla gminy Biesiekierz wszystkie porównania dotyczą roku 2005 i 2006. Mając na uwadze art. 15 ust. 7a oraz art. 16a ustawy o odpadach odniesiono się do zmian ilości i kierunków postępowania z odpadami komunalnymi z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Wnioski z tej analizy powinny zostać wykorzystane podczas aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

# 3.   Stan formalno-prawny instalacji do odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów

## 3.1. Składowiska odpadów

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowisk odpadów. Odpady z terenu gminy Biesiekierz składowane są na składowisku odpadów typu innych niż niebezpieczne i obojętne znajdującym się na terenie gminy Sianów.

W tabeli 5 przedstawiono informacje na podstawie karty ww. składowiska odpadów i wydanych decyzji dla tego obiektu, uzyskano zgodnie z wytycznymi MŚ kompletny i jednolity zestaw informacji określający stan formalno-prawny oraz techniczny ww. składowiska odpadów na dzień 31 grudnia 2006r.

Na terenie gminy Biesiekierz nie występują obiekty unieszkodliwiania odpadów objęte dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/21/WE z dnia 15 marca 2006r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. WE L 102 z 11.04.2006, str. 15).

Istniejące na terenie gminy Sianów składowisko odpadów jest otwarte i jest na nim prowadzona eksploatacja (deponowanie odpadów, w tym odpadów z terenu gminy Biesiekierz).

| Tabela 5. Karta składowiska odpadów na terenie Gminy Sianów - stan na dzień 31 grudnia 2006r. |
| --- |
| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów | Informacje o składowisku odpadów |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1. | Nazwa i adres składowiska odpadów | Składowisko odpadów komunalnych w Sianowie |
| 1.2. | Gmina | Sianów |
| 1.3. | Powiat | koszaliński |
| 1.4. | Województwo | zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330253984 |
| 1.6. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.7. | Typ składowiska | IN .składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.9. | REGON | 330253984 |
| 1.10. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów | Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Ul. Armii Polskiej 30 76-004 Sianów Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.12. | REGON | 330283984 |
| 1.13. | NIP | 669-18-41-862 |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z .o.o. w Koszalinie ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.15. | REGON | 330253984 |
| 1.16. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 1.18. | Liczba kwater | szt. 6 + kw. azbestu + kw. balastu |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych | szt. 6 + kw. azbestu + kw. balastu |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych | brak |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? | nie |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji? | tak |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? | nie |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? | nie |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? | nie |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | organ wydający: Urząd Wojewódzki w Koszalinie data wydania decyzji: 24.03.1992 znak decyzji: UAN/P-II/7331/3/92 |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | Nie dotyczy |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Urząd Rejonowy w Koszalinie data wydania decyzji: 27.07.1993 znak decyzji: NB/1/7351/17/337/93 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego data wydania decyzji: 30.07.2003 znak decyzji: NB.IP-7114/17/1/03 data wydania decyzji: 02.12.2004 znak decyzji: NB.IP-7114/17/25/04, NB.IP-7114/17/26/04 |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzającej | organ wydający: Wojewoda Koszaliński data wydania decyzji: 21.02.2002 znak decyzji: K-OSR-Ś-5/6623/1/2002 |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.7. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.12. | Czy całość postanowień decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej | Nie dotyczy |
| 2.17 | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzającej została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? | Nie dotyczy |
| 2.19 | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? | Nie dotyczy |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach | Nie dotyczy |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów | Nie dotyczy |
| 2.23 | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska | organ wydający: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki data wydania decyzji: 02.06.2006 znak decyzji: K-SR-Ś-5-6621/11/06 |
| 2.24 | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? | nie |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Nie dotyczy |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 22.03.2005 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 z późniejszymi zmianami termin obowiązywania: do 22.03.2015 |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Instalacja posiada pozwolenie zintegrowane |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? | nie |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.4. | Czy składowisko odpadów jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.5 | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym w 2004r. przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska? | tak |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym w 2005r. przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska? | tak |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym w 2006r. przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska? | tak |
| 4. | Wymagania techniczne |
| 4.1. | Pojemność całkowita | 1110298 m3 (975748,4 + 30000 + 104550) |
| 4.2. | Pojemność zapełniona | 611991,48 m3 (610188,26 + 670,02 + 1133,20) |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia | 498306,92 m3 (365560,14 + 29329,98 + 103416,8) |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony | 76100 m 2 (70300 + 9000 + 13200) |
| 4.5. | Uszczelnienie | Naturalna bariera geologiczna : piaski, piaski gliniaste, gliny piaszczyste miąższość: od 1,0 – 9,0 m (piaski grube) współczynnik filtracji: 1,6x 10 -4 m/s (piaski grube) |
|  |  | Brak sztucznej bariery geologicznej |
|  |  | Izolacja syntetyczna materiał: folia PEHD grubość: 1,5 mm i 0,6 mm (2 kwatery) |
| 4.6. | Drenaż | Warstwa drenażowa: miąższość: 60 cm |
|  |  | Kolektory materiał: rury perforowane PEHD średnica: 160 mm, zbieracz 200 mm |
| 4.7. | Gromadzenie odcieków | W specjalnych zbiornikach o pojemności 856 m3 |
| 4.8. | Postępowanie z odciekami | Wykorzystanie do celów technologicznych: deszczowanie (zraszanie) kwater składowania |
| 4.9. | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego | Spalanie w pochodni - wariantowo |
|  |  | Odzysk energii |
| 4.10. | Pas zieleni | Szerokość pasa : 3 [m] |
| 4.11. | Ogrodzenie | tak |
| 4.12. | Rejestracja wjazdów | tak |
| 4.13. | Ewidencja odpadów | tak |
| 4.14. | Waga | tak |
| 4.15. | Urządzenia do mycia i dezynfekcji | tak |
| 4.16. | Wykonywanie warstw przekrywających odpady | tak |
|  |  | Materiał: piasek; odpady o kodzie 17 05 04, 20 02 02 |
| 4.17. | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej | Nie dotyczy |
| 4.18. | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej | Opad atmosferyczny: dane ze stacji meteorologicznej |
|  |  | Wody powierzchniowe: ilość punktów monitoringu: 2 |
|  |  | Wody odciekowe: prowadzony monitoring |
|  |  | Wody podziemne: ilość punktów monitoringu: 7 |
|  |  | Gaz składowiskowy: ilość punktów monitoringu: 1 |
|  |  | Osiadanie powierzchni składowiska: ilość punktów monitoringu: 10 |
|  |  | Struktura i skład odpadów: prowadzony monitoring |
| 5. | Dofinansowanie |
| 5.1. | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | nie |
| 5.2. | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? | tak szacowana całkowita kwota: 12 mln zł PLN środki własne zarządzającego: brak |
| 6. | Odpady |
| 6.1. | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? | tak |
| 6.2. | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? | nie |
| 6.3. | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów | - 02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, - 02 02 99 Inne nie wymienione odpady, - 02 07 99 Inne nie wymienione odpady, - 10 01 02 Popioły lotne z węgla, - 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury, - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych, - 15 01 03 Opakowania z drewna, - 15 01 04 Opakowania z metali, - 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe, - 15 01 07 Opakowania ze szkła, - 15 01 09 Opakowania z tekstyliów, - 16 01 03 Zużyte opony, - 16 01 19 Tworzywa sztuczne, - 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 i 16 02 12, - 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213, - 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń, - 16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne, - 16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01, - 16 82 01 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01, - 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, - 17 01 02 Gruz ceglany, - 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, - 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. - 17 01 82 Inne nie wymienione odpady, - 17 02 02 Szkło (odpady budowlane), - 17 02 03 Tworzywa sztuczne (odpady budowlane), - 17 03 80 Odpadowa papa, - 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03, - 17 06 04 Materiały izolacyjne, - 17 06 05* Materiały konstrukcyjne zawierające azbest, - 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03, - 19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone, - 19 05 01 Nie przekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych, - 19 05 02 Nie przekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, - 19 05 03 Kompost nie odpowiadający wymaganiom (nie nadający się do wykorzystania), - 19 05 99 Inne nie wymienione odpady, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe, - 19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 190813, - 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma, - 20 01 01 Papier i tektura, - 20 01 02 Szkło, - 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji, - 20 01 10 Odzież, - 20 01 11 Tekstylia, - 20 01 23* Urządzenia zawierające freony, - 20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602 lub 160603 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie, - 20 01 39 Tworzywa sztuczne, - 20 01 40 Metale, - 20 01 99 Inne nie wymienione frakcje zbierane selektywnie, - 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji, - 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie, - 20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji, - 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, - 20 03 02 Odpady z targowisk, - 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów, - 20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących gromadzenia nieczystości, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych, - 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe, - 20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach. |
| 6.4. | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) | tak |
| 6.5. | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) | 17 01 02 – Gruz ceglany: wykorzystywany do budowy drogi technologicznej na składowisku odpadów, 17 05 04 – Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503: wykorzystywana do rekultywacji wyeksploatowanych kwater i jako przesypka sanitarna na eksploatowanych kwaterach, 19 08 05 – Ustabilizowane komunalne osady ściekowe: poddawane procesowi kompostowania a następnie wykorzystywane rolniczo, 20 02 02 – Gleba i ziemia, w tym kamienie: magazynowana i wykorzystywana do rekultywacji składowiska w Sianowie i przesypki sanitarne |
| 6.6. | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? | Tak; rodzaje odpadów (kody): 17 05 04, 20 02 02 podstawa prawna decyzji zezwalającej na wykorzystanie odpadów: pozwolenie zintegrowane. organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 22.03.2005 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 z późniejszymi zmianami |
| 6.7. | Masa odpadów składowana w 2003r. | - |
| 6.8. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003r. | - |
| 6.9. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003r. | Nie dotyczy |
| 6.10. | Masa odpadów składowana w 2004r. | 51613,4 Mg |
| 6.11. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004r. | - |
| 6.12. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004r. | Nie dotyczy |
| 6.13. | Masa odpadów składowana w 2005r. | 48451,58 Mg |
| 6.14. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005r. | - |
| 6.15. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005r. | Nie dotyczy |
| 6.16. | Masa odpadów składowana w 2006r. | 50641,72 [Mg] |
| 6.17. | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006r. | - |
| 6.18. | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006r. | Nie dotyczy |

Źródło: Dane Urzędu Gminy Biesiekierz i Urzędu Miasta i Gminy Sianów, PGK Koszalin

Objaśnienia do tabeli 5:

1)    N . składowisko odpadów niebezpiecznych, O . składowisko odpadów obojętnych, IN .składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Jeśli na składowisku są składowane wyłącznie odpady wydobywcze (zdefiniowane w dyrektywie 2006/21/WE) dodatkowo dopisać określenie UOU . obiekt unieszkodliwiania odpadów.

2)   Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

3)   Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów.

4)   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny

(Dz. U. Nr 191, poz. 1595).

# 3.2. Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów

Na terenie gminy Biesiekierz nie ma instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów.

Karty instalacji odzysku przedstawione w tabelach poniżej dotyczą instalacji znajdujących się na terenie gminy Sianów (w Zakładzie Odzysku Odpadów Sianów), gdzie dostarczane są odpady z terenu Gminy Biesiekierz.

Tabela 5.1. Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006r. - linia segregacji

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres instalacji | Zakład Odzysku Odpadów, 76-004 Sianów, ul. Łubuszan 80 |
| 1.2. | Gmina | Sianów |
| 1.3. | Powiat | koszaliński |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330253984 |
| 1.6. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | proces odzysku 1): R15, R14, R13 |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Sortowanie odpadów selektywnie zbieranych i przygotowanie ich do dalszego odzysku |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.10. | REGON | 330253984 |
| 1.11. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.13. | REGON | 330253984 |
| 1.14. | NIP | 669-18-41-862 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.16. | REGON | 330253984 |
| 1.17. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | Nie dotyczy |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | organ wydający: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów data wydania decyzji: 30.10.2000 znak decyzji: GKiM-7331/200/00 data wydania decyzji: 01.12.2000 znak decyzji: GKiM-7331/223/00 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Koszalinie data wydania decyzji: 19.02.2001 znak decyzji: AB-IX-7351-17-182-00 AB-IX-7351-17-026-01 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie data wydania decyzji: 02.12.2004 znak decyzji: NB.IP.-7114/17/26/04 |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | - |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 22.03.2005 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 z późniejszymi zmianami termin obowiązywania: 2.03.2015 |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | - |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | nie |
| 3. | Baza danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004r. | 2148,3 Mg |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004r. | Nie dotyczy |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005r. | 2047,12 Mg |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005r. | Nie dotyczy |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r. | 2565,14 Mg |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006r. | Nie dotyczy |

Tabela 5.2 Karta instalacji odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006r. - kompostownia

| L.p. | Elementy charakterystyki instalacji | Informacje o instalacji |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ogólne informacje o obiekcie |
| 1.1 | Nazwa i adres instalacji | Zakład Odzysku Odpadów ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów |
| 1.2. | Gmina | Sianów |
| 1.3. | Powiat | koszaliński |
| 1.4. | Województwo | Zachodniopomorskie |
| 1.5. | REGON | 330253984 |
| 1.6. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.7. | Rodzaj instalacji | proces odzysku odpadów1): R3 |
| 1.8. | Opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów | Kompostowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych |
| 1.9. | Nazwa i adres właściciela instalacji | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.10. | REGON | 330253984 |
| 1.11. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.12. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod instalacją | Urząd Gminy i Miasta w Sianowie ul. Armii Polskiej 30, 76-004 Sianów; Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.13. | REGON | 330253984 |
| 1.14. | NIP | 669-18-41-862 |
| 1.15. | Nazwa i adres zarządzającego instalacją | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin Jednostka samorządu terytorialnego |
| 1.16. | REGON | 330253984 |
| 1.17. | NIP | 669-05-05-783 |
| 1.18. | Czy kierownik instalacji posiada wymagane kwalifikacje? | Tak |
| 2. | Decyzje administracyjne |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna | - |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu | organ wydający: Burmistrz Gminy i Miasta Sianów data wydania decyzji: 30.10.2000 znak decyzji: GKiM-7331/200/00 data wydania decyzji: 01.12.2000 znak decyzji: GKiM-7331/223/00 |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę | organ wydający: Starostwo Powiatowe w Koszalinie data wydania decyzji: 19.02.2001 znak decyzji: AB-IX-7351-17-182-00, AB-IX-7351-17-026-01 |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie | organ wydający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie data wydania decyzji: 02.12.2004 znak decyzji: NB.IP.-7114/17/25/04 |
| 2.5. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. | Nie dotyczy |
| 2.6. | Pozwolenie zintegrowane | organ wydający: Wojewoda Zachodniopomorski data wydania decyzji: 22.03.2005 znak decyzji: K-SR-Ś-6-6619/9/05 z poźniejszymi zmianami termin obowiązywania: 2.03.2015 |
| 2.7. | Czy instalacja jest przewidziana do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? | Instalacja posiada pozwolenie zintegrowane |
| 2.8. | Czy dla instalacji była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? | Nie |
| 3. | Bazy danych i wykazy |
| 3.1. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? | Tak |
| 3.2. | Czy instalacja jest ujęta w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? | Tak |
| 3.3. | Czy instalacja jest ujęta w Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? | Tak |
| 3.4. | Czy instalacja jest ujęta w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? | Tak |
| 4. | Odpady |
| 4.1. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do odzysku | Zgodnie z Pozwoleniem zintegrowanym |
| 4.2. | Rodzaj i ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania | Nie dotyczy |
| 4.3. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2004r. | 4010,4 Mg |
| 4.4. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2004r. | Nie dotyczy |
| 4.5. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2005r. | 7335,22 Mg |
| 4.6. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2005r. | Nie dotyczy |
| 4.7. | Masa odpadów poddana odzyskowi w 2006r. | 10996,0 Mg |
| 4.8. | Masa odpadów poddana unieszkodliwieniu w 2006r. | Nie dotyczy |

Źródło: Dane Urzędu Gminy i Miasta Sianów, PGK Koszalin

# 4.  Stan realizacji działań ujętych w gminnym planie gospodarki odpadami na lata 2004 - 2006

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 wraz z późniejszymi zmianami) integralną częścią gminnego planu gospodarki odpadami jest opis działań, które na terenie gminy mają zostać podjęte w celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami (zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat i harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o odpadach uwzględniono zasadę zgodności planów niższego szczebla z planami wyższego szczebla.

W niniejszym sprawozdaniu odniesiono się do przedsięwzięć, które wynikają z planów wyższego szczebla i zapisów gminnego planu gospodarki odpadami.

Tabele od 6 do 9 zawierają zestawienie zadań z GPGO wg przypisanych samorządom gminnym w KPGO z terminem realizacji obejmującym lata 2004-2006r. Zadania te uwzględniono w gminnym planie gospodarki odpadami w harmonogramie czteroletnim. W tabelach 6-9 dokonano określenia stanu ich wykonania. Ponieważ okres sprawozdawczy obejmuje lata 2004-2006, w tabelach od 6 do 9 nie ujęto działań wskazanych w krajowym planie gospodarki odpadami do realizacji w latach 2007-2014 uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 29 października 2002r. (Uchwała nr 219, M.P. z 2003r. Nr 11, poz.159).

Informacje zawarte w poniższych tabelach powinny zostać przeanalizowane i wykorzystane w procesie aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami w celu lepszego dostosowania jego zapisów do rzeczywistych możliwości realizacyjnych, mając jednocześnie na uwadze obowiązki ustawowe nałożone przepisami na gminę.

### Tabela 6. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Biesiekierz w latach 2004-2006

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie i przyjęcie gminnych planów gospodarki odpadami. | 2004 | Opracowanie i uchwalenie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 2004 | Gminny plan gospodarki odpadami został przyjęty przez Radę Gminy w Biesiekierzu 17.09.2004r. uchwałą Nr XIX/133/04 . | 5,0 |
| 2. | Organizacja powiatowych (międzygminnych) i gminnych systemów gospodarki odpadami, wdrożenie nowych systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Włączenie się Gminy w związek gmin celem realizacji zadań określonych w Planie w systemie ponadlokalnym – określenie przynależności do regionalnego ZOO w Sianowie. Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla 100 % mieszkańców gminy w oparciu o porozumienia i systemy ponadlokalne – regionalny ZOO w Sianowie. | Nie został utworzony związek gmin w zakresie gospodarki odpadami - brak inicjatywy stworzenia związku. Podjęto działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych przez system pojemników „gniazd” na szkło białe oraz na tworzywa sztuczne | - |
|  |  |  |  | Rada Gminy w Biesiekierzu uchwaliła 29.12.2005r. nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Uchwała Nr XXXIV/251/05 Rady Gminy w Biesiekierzu. | - |
|  |  |  |  | Wójt do dnia 13 kwietnia 2006r. określił i podał do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Data określenia wymagań: 13.03.2006r. numer zarządzenia: 192/1/06 data podania do publicznej wiadomości: 13.03.2006r. | - |
|  |  |  |  | 1 przedsiębiorca - PGK Koszalin – ze wszystkich posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy dostosował się do wymogu dostosowania swojej działalności do zmian wprowadzonych ustawą oraz wystąpił z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wyżej wymienionych wymagań. | - |
|  |  |  |  | 3 przedsiębiorcom zostały wygaszone zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ponieważ nie wystąpili oni z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia | - |
|  |  |  |  | Gmina utworzyła w styczniu 2006r. ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. | - |
|  |  |  |  | 1 przedsiębiorca – PGK Koszalin – posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 13 listopada 2005r. przekazał właściwym organom wykazy, o których jest mowa w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw, według stanu na dzień 13 października 2005r. Podmiotom, które nie wywiązały się z ww. obowiązku zostały wygaszone zezwolenia. | - |
|  |  |  |  | Na terenie gminy nie odbyło się referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych – nie było takiej potrzeby. | - |
| 3. | Intensyfikacja akcji podnoszenia świadomości społecznej w dziedzinie gospodarki odpadami. | 2003-2006 | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci i młodzieży 2004-2006 | Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Organizatorem akcji było Starostwo Powiatowe w Koszalinie i Urząd Gminy w Biesiekierzu, Akcja edukacyjna na terenie gminy pod hasłem „Sprzątamy wokół naszych jezior i rzek” skierowana była do młodzieży szkolnej. Przez 8 godzin trwania akcji udało się uprzątnąć teren wokół jeziora Parnowskiego. | - |
| 4. | Objęcie 100% mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2003-2006 | Wdrożenie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców gminy (w ramach ZOO Sianów) 2004-2006 | Nie wszyscy mieszkańcy gminy zostali objęci zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych. Na dzień 31.12.2006r. ok. 60% mieszkańców gminy jest objętych zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych Objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym systemem odbioru odpadów komunalnych było niemożliwe ze względu na sytuację materialną mieszkańców gminy. | - |
| 5. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych. | 2003-2006 | Kampania informacyjna - propagowanie kompostowania odpadów komunalnych organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie i wykorzystania kompostów w rolnictwie 2004-2006 Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (zakup kompostowników, biotonerów) 2004-2006 Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych biodegradowalnych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. unieszkodliwianie w 2007r. maksymalnie 82% odpadów biodegradowalnych (w stosunku do ilości wytworzonej z 1995r.) poprzez składowanie. | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i odpadów organicznych z gospodarstw domowych Ze względu na rolniczy charakter gminy, część odpadów biodegradowalnych poddawana jest odzyskowi (przez kompostowanie) w przydomowych kompostownikach. W roku 2007 planowany jest odbiór od mieszkańców odpadów biodegradowalnych w systemie workowym „u źródła”. | - |
| 6. | Budowa instalacji, które zapewnią odzysk i unieszkodliwianie (poza składowaniem) w 2006r. ok. 1.460 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w kraju, w tym ok. 680 tys. Mg odpadów organicznych na poziomie kraju. | 2003-2006 | Współudział we wdrożeniu systemu unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w ramach ZOO w Sianowie (rozbudowa i doposażenie kompostowni pryzmowej w urządzenia) 2004-2006 Współudział w rozbudowie i doposażeniu instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w ZOO w Sianowie (rozbudowa i doposażenie kompostowni pryzmowej) 2004-2006 | Na terenie gminy Biesiekierz nie ma i nie planowano instalacji odzysku odpadów ulegających biodegradacji. Instalację odzysku odpadów ulegających biodegradacji wybudowano w Gminie Sianów. Jest to kompostownia płytowa o przepustowości 8000 Mg/rok na ulicy Łubuszan 80 w Sianowie, z której korzysta Gmina Biesiekierz. | - |
| 7. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 20% odpadów wielkogabarytowych. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych. 2004-2006 Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2007r. 32% odpadów komunalnych wielkogabarytowych. | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Rodzaj systemu: wystawka częstotliwość odbioru odpadów: wg potrzeb. | - |
| 8. | Budowa instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych o przepustowości 200 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Współudział we wdrażaniu systemu odzysku odpadów wielkogabarytowych w ramach ZOO Sianów. Budowa linii technologicznej do przerobu i odzysku odpadów wielkogabarytowych; doposażenie w urządzenia stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych 2004-2006. | Na terenie gminy Biesiekierz nie ma i nie planowano instalacji do demontażu i recyklingu odpadów wielkogabarytowych. W ZOO Sianów, obsługującym Gminę Biesiekierz, zlokalizowany jest punkt demontażu - wiata z urządzeniami do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych. Odebrane odpady wielkogabarytowe demontowane są na stanowiskach w punkcie demontażu w ZOO Sianów. Demontaż odpadów wielkogabarytowych odbywa się pod wiatą zlokalizowaną w sąsiedztwie budynku agregatu prądotwórczego, z pozyskiwaniem elementów podlegających odzyskowi. Wydzielone surowce wtórne są sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne są kierowane do unieszkodliwienia. | - |
| 9. | Rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów budowlanych w skali kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych, 2004-2006. Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2007r. 25% odpadów komunalnych budowlanych | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Rodzaj systemu: pojemnikowy oraz dowóz własny częstotliwość odbioru odpadów: wg potrzeb | - |
| 10. | Budowa instalacji do recyklingu odpadów budowlanych o przepustowości 370 tys. Mg w 2006r. na poziomie kraju. | 2003-2006 | Współudział we wdrażaniu systemu odzysku odpadów budowlanych w ZOO w Sianowie (linia odzysku odpadów budowlanych, doposażenie w urządzenia tj. sita, kruszarki itd). 2004-2006 | Na terenie gminy Biesiekierz nie ma i nie planowano instalacji do recyklingu odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Instalacja do recyklingu odpadów budowlanych (kruszarnia) powstała na działce nr 86 obręb 4 miasta Sianów na terenie Gminy Sianów. | - |
| 11. | Rozwój selektywnej zbiórki, celem unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Działania organizacyjne w celu zapewnienia w 2006r. zbiórki na poziomie 15% odpadów niebezpiecznych w kraju. | 2003-2006 | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych. 2004-2006 Współudział we wdrażaniu systemu odzysku odpadów niebezpiecznych w ramach ZOO Sianów. 2004-2006. Zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych, zapewniającego realizację celów i zadań założonych w Planie, tj. selektywną zbiórkę i odzysk w 2007r. 29% odpadów komunalnych niebezpiecznych. | Na terenie gminy wdrożono system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych. Rodzaj systemu: objazdowy częstotliwość odbioru odpadów: wg potrzeb ilość odpadów zbieranych w ciągu roku: nikt nie zgłosił potrzeby rejestrowania ilości zebranych odpadów. | - |
| 12 | Budowa instalacji linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o przepustowości 17 tys. Mg w 2006r. | 2003-2006 | Organizowanie systemu odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych w oparciu o regionalny ZOO w Sianowie - realizacja SPON lub magazynu odpadów niebezpiecznych. Zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie gminy 2004-2006 | Na terenie gminy Biesiekierz nie ma i nie planowano instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych z grupy odpadów komunalnych. Nie utworzono na terenie gminy GPZON. Odpady niebezpieczne z Gminy Biesiekierz trafiają na teren Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie. Utworzono tam wiatę depozytową na odpady niebezpieczne oraz magazyn odpadów niebezpiecznych. Magazyn odpadów niebezpiecznych jest przeznaczony na magazynowanie odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady po przygotowaniu odpowiedniej partii wysyłkowej przekazywane są do unieszkodliwiania przez recyklera zewnętrznego. | - |
| 13. | Budowa lub modernizacja składowisk odpadów komunalnych wg standardów i wymogów UE. | 2003-2006 | Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Sianowie regionalnego przeznaczeniem na regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów | Na terenie Gminy Biesiekierz nie ma i nie planowano składowiska odpadów komunalnych. Odpady z terenu Gminy Biesiekierz trafiają na składowisko w Sianowie, które zmodernizowano: - rozbudowa systemu odgazowywania; - kwatera azbestowa; - kwatera balastowa. | - |
| 14. | Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych niespełniających wymogów UE. | 2003-2006 | Inwentaryzacja „dzikich” wysypisk odpadów 2004-2006 | Na terenie gminy Biesiekierz nie ma składowisk odpadów komunalnych. „Dzikie” wysypiska na terenie gminy likwidowane są w miarę możliwości na bieżąco. | 50 |
|  |  |  | Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów 2004-2006 |  |  |
| Zadania dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, które zostały zapisane w gminnym planie gospodarki odpadami i były realizowane na terenie gminy, a nie zostały wskazane w krajowym planie gospodarki odpadami. |
| Lp. | Nazwa zadania w WPGO, PPGO | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| 15. | Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | 2005 | Współpraca i włączenie się przy tworzeniu wojewódzkiej bazy danych, dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami 2005 | Sprawozdania zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego | - |
| 16. | Współpraca i włączenie się do wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu | 2005 | Współpraca i włączenie się do wojewódzkiego systemu informacji o komunalnych osadach ściekowych i ich wykorzystaniu 2005 | W ramach wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Sprawozdanie zostało przesłane do Urzędu Marszałkowskiego | - |

Tabela 7. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie Gminy Biesiekierz w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizowanie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gmin, w tym selektywnego zbierania finansowanego z opłat produktowych i opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | 2003-2014 | Organizacja gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy obejmująca selektywną zbiórkę finansowaną z opłat produktowych. | Gospodarka odpadami opakowaniowymi została zorganizowana na terenie gminy. Zasady funkcjonowania systemu : „gniazda” Rodzaje odpadów opakowaniowych zbieranych w sposób selektywny: szkło białe oraz tworzywa sztuczne ilość odpadów poszczególnych rodzajów zebranych w roku: 2004 - brak danych 2005 - brak danych 2006 - 38514 kg szkła i 7320 kg tworzywa sztucznego | - |
|  |  |  |  | Do budowy tego systemu na terenie gminy nie wykorzystywane były wpływy z opłaty produktowej oraz opłat pobieranych przez organizacje odzysku. | - |
| 2. | Budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych: zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników, budowa punktów gromadzenia odpadów opakowaniowych. Budowa instalacji odzysku odpadów opakowaniowych. | 2003-2014 | Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych opakowaniowych (pojemniki na odpady opakowaniowe). 2004-2006 Organizowanie systemu odzysku odpadów komunalnych opakowaniowych w oparciu o regionalny ZOO w Sianowie. Rozbudowa, doposażenie linii technologicznej do przerobu i odzysku odpadów opakowaniowych. Współudział w rozw. systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w ramach ZOO Sianów (rozbudowa linii segregacji odpadów, doposażenie w urządzenia) 2004-2006 | Na terenie gminy Biesiekierz istniejący potencjał techniczny w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych jest niewystarczający potrzebne są jeszcze pojemniki na szkło kolorowe oraz makulaturę. Ilość pojemników lub zorganizowanych punktów gromadzenia odpadów: 28 pojemników na szkło i 34 pojemniki na tworzywa sztuczne Właścicielem pojemników jest PGK Koszalin oraz gmina Procent mieszkańców objętych systemem: 100% Masa i rodzaj odpadów zbieranych w ciągu roku (2006): 38514 kg szkła i 7320 kg tworzyw sztucznych. | - |
| 3. | Budowa potencjału technicznego w zakresie transportu odpadów opakowaniowych: specjalistyczne i podstawowe środki transportu. | 2003-2014 | - | Potencjał techniczny w zakresie transportu odpadów opakowaniowych z terenu gminy jest wystarczający. | - |
| 4. | Działania informacyjno-edukacyjne dla społeczności lokalnej. | 2003-2014 | Kampania edukacyjno-informacyjna mająca promować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w społeczeństwie, akcje edukacyjne dzieci i młodzieży 2004-2006 | Na terenie gminy Biesiekierz realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Organizatorem konkursu na terenie gminy były szkoły podstawowe oraz Urząd Gminy. Konkurs edukacyjny trwał 1 dzień i skierowany był do dzieci ze szkół podstawowych. | - |
| 5. | Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami opakowaniowymi. | 2003-2014 | - | Gminny plan gospodarki odpadami opakowaniowymi został opracowany w ramach Gminnego planu gospodarki odpadami i przyjęty przez Radę Gminy w Biesiekierzu w dniu 17 września 2004r. Uchwała Nr XIX/133/04. | - |
| 6. | Uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odp. opakowaniowych oraz budowy punktów zbierania odpadów opakowaniowych i instalacji do segregacji odpadów. | 2003-2014 | - | Prowadzone były uzgodnienia pomiędzy organizacjami odzysku i organami wykonawczymi gmin dotyczące selektywnej zbiórki odpadów. Rezultatem tych uzgodnień było pojawienie się na terenie gminy pojemników na szkło i tworzywa sztuczne. | - |

Tabela 8. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym na terenie Gminy Biesiekierz w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych. | 2003-2006 | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców 2004-2006. | Urząd gminy dysponuje wiedzą na temat gospodarki odpadami prowadzonej w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) na terenie gminy na podstawie danych z wojewódzkiej bazy danych wytwarzania i gospodarowania odpadami. | - |
| 2. | Organizacja systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. | 2004-2006 | - | Na terenie gminy istnieje zorganizowany system zbierania, gromadzenia i transportu odpadów powstających w sektorze MŚP. Sposób organizacji systemu zbierania, gromadzenia i transportu odpadów: indywidualne umowy na odbiór odpadów. | - |
| 3. | Rekultywacja składowisk, dla których brak jest możliwości odzysku nagromadzonych odpadów lub nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2014 | - | Na terenie gminy Biesiekierz brak jest składowisk odpadów. | - |
| 4. | Modernizacja składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów ekologicznych. | 2003-2009 | - | Na terenie gminy Biesiekierz brak jest składowisk odpadów. | - |

Tabela 9. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsięwzięciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie Gminy Biesiekierz w latach 2004-2006.

| Lp. | Nazwa zadania w krajowym planie gospodarki odpadami | Rok realizacji | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Opis podjętych działań | Koszt [tys. PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjno-informacyjnego dla społeczeństwa i przedsiębiorstw. | 2003-2006 | Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dla społeczeństwa i przedsiębiorców (2004-2006) | Na terenie gminy Biesiekierz realizowane były działania edukacyjno-informacyjne. Kampanie informacyjno – edukacyjne dla społeczeństwa organizowane są na zebraniach sołeckich. | - |
| 2. | Budowa gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych (GPZON) | 2003-2010 | Zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie gminy 2004-2006 | Na terenie gminy Biesiekierz nie zorganizowano Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON). Gmina Sianów zorganizowała na swoim terenie GPZON. Punkt rozpoczął pracę w 2007 r. GPZON znajduje się przy ul. Tylnej 34 w Sianowie i nie pobiera opłat za przyjęcie odpadów. Rodzaje przyjmowanych odpadów: baterie, akumulatory, świetlówki, odpady wielkogabarytowe, odpady małogabarytowe oraz makulatura, szkło, tworzywa sztuczne | - |
| 3. | Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych. | 2003-2014 | Organizowanie systemu odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych w oparciu o regionalny ZOO w Sianowie - realizacja SPON lub magazynu odpadów niebezpiecznych | Na terenie gminy Biesiekierz nie ma i nie planowano instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. System odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych w oparciu o regionalny ZOO w Sianowie (magazyn odpadów niebezpiecznych). | - |
| 4. | Włączenie się na poziomie wojewódzkim baz danych o ilości i miejscach występowania odpadów zawierających azbest, PCB i odpadów pochodzenia zwierzęcego SRM i HRM | 2004 | Włączenie się na poziomie wojewódzkim do baz informacyjnych zawierających dane dotyczące ilości i miejscach występowania azbestu, PCB i odpadów pochodzenia zwierzęcego SRM i HRM. | Na terenie gminy Biesiekierz przeprowadzono inwentaryzacje urządzeń, instalacji, wyrobów zawierajacych PCB, azbest. Ilość azbestu, PCB określono szacunkowo. | - |
| 5. | Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB oraz obiektów, instalacji, wyrobów zawierających azbest | 2004 | Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB oraz obiektów, instalacji, wyrobów zawierających azbest 2004-2006 |  |  |
| 6. | Opracowanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania wyrobów zwierających azbest | 2003-2006 | Opracowanie gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zwierających azbest 2006 | Nie opracowano i nie uchwalono gminnego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zwierających azbest. Zadanie planowane do realizacji w br. | - |
| 7. | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania | 2003-2006 | Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania 2004-2006 | Nie przekazywano informacji w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobami ich usuwania. | - |
| 8. | Monitoring realizacji programów usuwania azbestu i PCB | 2003-2006 | Monitoring realizacji programu usuwania azbestu i PCB 2005-2006 | Nie prowadzono monitoringu realizacji programu usuwania azbestu i PCB. Brak programu. | - |
| 9. | Budowa linii do przerobu wraków samochodowych w ramach ZZO w Sianowie | 2004 - 2006 | Budowa linii do przerobu wraków samochodowych w ramach ZZO w Sianowie. | Nie została zbudowana linia do przerobu wraków samochodowych w ramach ZZO w Sianowie. | - |

Źródło: Opracowanie na podstawie: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin.

# 5. Ocena sposobów i źródeł finansowania zaplanowanych przedsięwzięć

W tabeli 10 dokonano podliczenia i oceny od strony finansowej poszczególnych zadań zapisanych w gminnym planie gospodarki odpadami. Zestawiono wszystkie zadania, które przewidziano do realizacji w harmonogramie gminnego planu gospodarki odpadami i których wykonanie rzeczowe zostało zaprezentowane w tabelach od 6 do 9. Zadania zgodnie z wytycznymi MŚ w zakresie wykonywania sprawozdań, podzielono na cztery grupy w taki sam sposób jak w tabelach od 6 do 9, to jest przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami:

1) komunalnymi, 2) opakowaniowymi, 3) w sektorze gospodarczym, 4) niebezpiecznymi.

Reasumując należy przewidywać, iż z uwagi na zwiększenie zakresu zadań wyznaczonych gminom w gospodarce odpadami oraz stopniowe zaostrzanie limitów w zakresie uzyskiwanych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych itd. zwiększy się konieczność ponoszenia nakładów finansowych dla realizacji nowych zadań i jednocześnie konieczne będzie nadrobienie zaległości z okresu minionego.

Mając na uwadze możliwości inwestycyjne budżetu gminy w zakresie finansowania zadań w gospodarce odpadami i jednocześnie obowiązki gminy wynikające, m.in. z art. 16 a ustawy o odpadach (i in. przepisów) należy stwierdzić, iż gmina sama nie będzie w stanie sprostać wszystkim stawianym wymogom. Dla realizacji zadań niezbędne będzie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, a także partycypacja gminy w realizacji zadań na poziomie regionalnym, co będzie należało przewidzieć i zaplanować w aktualizowanym planie gospodarki odpadami.

Dla efektywniejszego wdrażania zadań wskazane byłoby przewidzieć w kolejnym Planie ich koordynatora.

Tabela 10.   Koszty poniesione na realizację zadań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami w latach 2004-2006 - Gmina Biesiekierz

| Lp. | Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami | Kwota przewidziana na zadanie (wg GPGO) [tys. PLN] | Koszty poniesione w latach 2004-2006 [tys. PLN] | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi |
| 1. | Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów | 50,0 | 50,0 | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 2. | Wdrożenie systemu zbiórki i gromadzenia odpadów komunalnych dla 100% mieszkańców Gminy | 200,0 | 340,0 | Środki własne, fundusze ochrony środowiska |
| 3. | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych w oparciu o instalację ZZO w Sianowie | 65,5 | - | - |
| 4. | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych budowlanych w oparciu o instalację ZZO w Sianowie | 82,0 | 7,26 | - |
| 5. | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych w oparciu o instalację w ZZO w Sianowie | 17,0 | 1,51* | - |
| 6. | Rozbudowa i modernizacja regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sianowie | 155,5 | - | - |
| 7. | Budowa lub modernizacja instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w ramach regionalnego ZOO w Sianowie | 60,0 | - | - |
| RAZEM | 654,0 | 398,77 |  |
| II. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi |
| 8. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych opakowaniowych (pojemniki na odpady opakowaniowe) | 150,0 | 57,27 | Fundusze ochrony środowiska, środki własne gminy |
|  | Współudział w systemie odzysku odpadów opakowaniowych w ramach ZOO Sianów (rozbudowa, doposażenie sortowni w ramach ZZO w Sianowie) |  |  |  |
| RAZEM | 150,0 | 57,27 |  |
| III. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym IV. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi |
| 9. | Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych | 16,0 | 1,51* | - |
|  | Współudział we wdrażaniu systemu odzysku odpadów niebezpiecznych w ramach ZOO Sianów |  |  |  |
| 10. | Zorganizowanie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych GPZON na terenie gminy | 70,0 | - | - |
| 11. | Budowa linii do przerobu wraków samochodowych w ramach ZZO w Sianowie | 100,0 | - | - |
| 12. | Obniżenie materiałochłonności produkcji – wdrożenie norm ISO 14001 i EMAS | - | - | - |
| RAZEM | 211,0 | - |  |
| SUMA (I+II+III+IV): | 1015,0 | 456,04 |  |

Źródło: Oprac. na podst.: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO, PGK Koszalin.,

* Kwota 1,51 tys. PLN  przewidziana  jest na wdrożenie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych wielkogabarytowych w oparciu o instalację w ZZO w Sianowie oraz na wdrażanie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych niebezpiecznych

W tabeli 10 zestawiono wraz z zadaniami kwoty przewidziane na ich realizację zgodnie z GPGO. Planowane (wg GPGO) koszty realizacji zadań zestawiono z kosztami faktycznie poniesionymi w latach 2004-2006 na realizację poszczególnych działań celem dokonania porównania stopnia realizacji Planu.

Z zestawienia w powyższej tabeli wynika, iż na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie zaplanowano w GPGO kwotę ok. 1,02 mln zł, a faktycznie poniesiono koszty stanowiące około 45% tej kwoty (zaplanowanych latach 2004-2006). W zaplanowanych w GPGO kosztach mieszczą się zarówno zadania Gminy Biesiekierz, jak i PGK Koszalin. Części zadań zaplanowanych nie zrealizowano. Nie wszystkie zadania zrealizowano w całości. Przyczyną tego stanu rzeczy był, m.in.: brak dostatecznych środków finansowych w budżecie gminy, brak pozyskania funduszy unijnych na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami oraz niewystarczające środki własne PGK. Ponadto zgodnie z wytycznymi MŚ niniejsze sprawozdanie z GPGO obejmuje okres od uchwalenia GPGO dla Gminy Biesiekierz do końca 2006r., tj. (od 17.09.2004r. do 31.12.2006r.). Natomiast niezależnie od daty przyjęcia Planu, część inwestycji była realizowana także w roku 2004 oraz ponoszone były koszty eksploatacyjne. W zestawieniu w tabeli powyżej ujęto koszty inwestycyjne i eksploatacyjne poniesione w zakresie gospodarki odpadami za ww. okres sprawozdawczy (wg wytycznych MŚ).

Reasumując: biorąc pod uwagę ww. czynniki oraz stan gospodarki odpadami w gminie, stopień realizacji zadań należy ocenić jako średniozaawansowany. Jednakże z uwagi na nowelizację m.in. ustawy o odpadach (w 2005r.) i wprowadzenie art. 16a – zadań i limitów wyznaczonych gminom w gospodarce odpadami oraz stopniowe planowane zaostrzanie limitów w zakresie uzyskiwanych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych itd. zwiększy się konieczność ponoszenia nakładów finansowych dla realizacji nowych zadań, co należy przewidzieć w aktualizowanym Planie.

Mając na uwadze możliwości inwestycyjne budżetu gminy w zakresie finansowania zadań w gospodarce odpadami i jednocześnie obowiązki gminy wynikające, m.in. z art. 16a ustawy o odpadach (i in. przepisów) należy stwierdzić, iż gmina sama nie będzie w stanie sprostać wszystkim stawianym wymogom. Dla realizacji zadań niezbędne będzie pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, a także partycypacja gminy w realizacji zadań na poziomie regionalnym (regionalny ZOO), co będzie należało przewidzieć i zaplanować w aktualizowanym Planie gospodarki odpadami.

6.   Ocena stanu monitoringu

W tabeli 11 przedstawiono wskaźniki wyznaczone wg GPGO, których zmiany powinny być monitorowane. Z uwagi na brak możliwości określenia wartości części wskaźników pełna ocena stopnia realizacji gminnego planu gospodarki odpadami jest utrudniona. Dlatego też w aktualizowanym Planie należy opracować zestaw wskaźników w oparciu o obowiązujące przepisy i wynikające z nich możliwości mierzalności wartości tych wskaźników, np. obowiązek ewidencji zawartych umów na odbiór odpadów, daje możliwość określenia ilościowego stopnia obsługi populacji gminy. Z kolei obowiązek firm wywozowych prowadzenia i przedkładania Gminie informacji nt. ilości odbieranych, unieszkodliwianych i odzyskiwanych odpadów w tonach – daje możliwość określenia ilościowego strumienia odpadów odbieranych z terenu gminy i zagospodarowywanych.

Tabela 11.  Zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Biesiekierz

| Lp. | Nazwa wskaźnika | J.m. | Wartość dla roku bazowego 2004r. | Przewidywana wartość na koniec 2006r. | Osiągnięta wartość na koniec 2006r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok | Mg/M/rok | 0,14 | - | 0,11 |
| 2. | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | tys. zł / rok | 71,556 | - | 21,384 |
| 3. | Procent obsługiwanych mieszkańców gminy w zakresie odbioru odpadów | % | 37% | ~ 100% | 60% |
| 4. | Ilość zawartych umów na odbiór odpadów od mieszkańców gminy | szt. | 515 | ~ 1400 | 840 |
| 5. | Ilość odbieranych odpadów komunalnych | Mg | 731,77 | - | 586,88 |
| 6. | Ilość odpadów komunalnych opakowaniowych zebranych | Mg | - | - | 45,8 |
| 7. | Ilość unieszkodliwianych odpadów komunalnych | Mg | 731,77 | - | 586,88 |

Źródło: Oprac. na podst.: wytycznych MŚ dot. wykonywania sprawozdań z GPGO, danych z Urzędu Gminy, KPGO, WPGO, PPGO, GPGO, GUS, PGK Koszalin.

Na podstawie powyższej tabeli zawierającej zestawienie wskaźników realizacji gminnego planu gospodarki odpadami z uwagi na:

- brak jednolitego i miarodajnego systemu gromadzenia danych o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi na terenie gminy,

- brak jednolitego i miarodajnego systemu gromadzenia danych o kosztach poniesionych na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami – ponoszonych przez poszczególne podmioty,

jest utrudnione przeprowadzenie pełnej oceny realizacji Planu.

W związku z powyższym trudno jednoznacznie stwierdzić, czy założenia GPGO są w pełni zgodne z osiągniętymi rezultatami. Z danych w tabeli powyższej wynika, m.in., iż zmniejszyła się ilość odbieranych odpadów komunalnych, a jednocześnie wzrosła ilość zawartych umów i procent obsługi mieszkańców. W celu wyeliminowania sprzeczności i uzyskania możliwości  prawidłowej oceny realizacji GPGO należy w aktualizowanym planie opracować nowy zestaw wskaźników monitoringu GPGO:

- dający możliwość określenia wartości wskaźników (z dokumentów, ewidencji, sprawozdań GUS i in.);

- dający możliwość lepszej oceny realizacji systemu gospodarki odpadami i zadań GPGO;

- wynikający z przepisów (m.in. art. 16 a ustawy o odpadach).

Wskaźniki muszą być mierzalne, dawać obraz stanu i stopnia realizacji Planu, mieć udokumentowaną podstawę (ewidencja, karta składowiska, GUS, wojewódzka baza wytwarzania i gospodarowania odpadami i inne).

# 7.   Podsumowanie

W dniu 13 października 2005r. weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006r. Nr 63, poz. 441), która wprowadziła modyfikacje dotyczące:

1)      zakresu gminnych planów gospodarki odpadami;

2)      okresu sprawozdawczego oraz procedury przygotowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Biesiekierz zostało wykonane za okres: od jego uchwalenia 17.09.2004. do 31.12.2006r. - wg wytycznych Ministra Środowiska w tym zakresie.

Reasumując ogólną ocenę stanu realizacji planu gospodarki odpadami w ujęciu rzeczowym i finansowym należy stwierdzić, iż zrealizowano jedynie część zaplanowanych w GPGO zadań, a ich koszt wyniósł około 45% wartości planowanej. Spowodowane to było brakiem środków finansowych własnych (budżet gminy) i pozyskanych z zewnątrz (m.in. z funduszy ochrony środowiska, unijnych).

Z uwagi na niekompletność wskaźników monitoringu (brak możliwości określenia wartości znacznej części z nich) uniemożliwia wykonanie pełnego porównania stanu wyjściowego z obecnym.

Konieczne będzie w aktualizowanym planie gospodarki odpadami:

- opracowanie nowego kompatybilnego z obowiązkami gmin ustawowymi (m.in. art. 16a ustawy o odpadach) w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami, zestawu wskaźników monitoringu, których wartość można będzie określić na podstawie dokumentów, ewidencji, sprawozdawczości (konieczność zakupu programu komputerowego do ewidencji umów);

- zaplanowanie zadań i rozwiązań umożliwiających gminie wywiązanie się z osiągania wyznaczonych ustawowo poziomów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, m.in. opakowaniowych, biodegradowalnych, niebezpiecznych i innych (zadania, tj.: rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, zakup odpowiedniej ilości zbiorników (worków, pojemników), korzystanie z instalacji poza terenem gminy - ZOO Sianów).

8.   Wykorzystane materiały:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005r. Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006r. Nr 50, poz. 360)

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, oraz z 2005r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z 2002r. Nr 143, poz. 1196, z 2003r. Nr 7, poz. 78 i Nr 190, poz. 1865, z 2004r. Nr 49, poz. 464, z 2005r. Nr 113, poz. 954 oraz z 2006r. Nr 50, poz. 360)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 175, poz. 1458 oraz z 2006r. Nr 63, poz. 441)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620 oraz z 2006r. Nr 46, poz. 333)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz.U. Nr 152, poz. 1737)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz.U. Nr 152, poz. 1738)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002r. w sprawie krajowego planu gospodarki odpadami (M.P. 2003, Nr 11, poz. 159)

- Dane dotyczące instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym karta składowiska odpadów - stan na dzień 31 grudnia 2006r. – dane z Urzędu Gminy i Miasta Sianów

- Dane z wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, dane w zakresie rodzaju i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania i odzysku - dane z Urzędu Gminy Biesiekierz.

.